# 第7周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 证券公司业务系统 | 报告日期 | 第7周 |
| 指导教师 | 汤世平 | 项目所处阶段 | 需求分析 |
| 项目组长 | 李伟宾 | 联系方式 | 13260292283 |
| 项目小组成员 | 李官星 黄立夫 张弢 郭云坤 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 阅读项目需求并提问  准备问题陈述 | | |
| 工作成果 | 完成问题陈述 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 对项目中某些具体要求不明确，询问老师后解决。 | | | |

# 第8周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 证券公司业务系统 | 报告日期 | 第8周 |
| 指导教师 | 汤世平 | 项目所处阶段 | 需求分析 |
| 项目组长 | 李伟宾 | 联系方式 |  |
| 项目小组成员 | 李官星 黄立夫 张弢 郭云坤 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 需求获取  业务建模  用例  事件流（操作过程）  界面原型  需求分析文档化 | | |
| 工作成果 | 完成用例图  完成事件流  开始界面原型设计 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 界面原型太过粗糙，重做。  事件流存在问题，待修改。 | | | |

# 第9周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 证券公司业务系统 | 报告日期 | 第9周 |
| 指导教师 | 汤世平 | 项目所处阶段 | 需求分析 |
| 项目组长 | 李伟宾 | 联系方式 |  |
| 项目小组成员 | 李官星 黄立夫 张弢 郭云坤 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 需求建模  用例  类图  时序图  需求的文档管理 | | |
| 工作成果 | 精细化的界面原型  更正事件流  完成类图和时序图  开始需求文档编写 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 类图太乱需要重新布局  时序图要与类图对应 | | | |

# 第10周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 证券公司业务系统 | 报告日期 | 第10周 |
| 指导教师 | 汤世平 | 项目所处阶段 | 系统设计 |
| 项目组长 | 李伟宾 | 联系方式 |  |
| 项目小组成员 | 李官星 黄立夫 张弢 郭云坤 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 需求建模  用例及事件流的精化  类图和时序图的精化  状态转移图  活动图  界面原型的整理  系统设计  数据设计  体系结构设计 | | |
| 工作成果 | 完成状态转移图  重新布局类图  重新设计了时序图  开始系统设计  完善界面原型  完成需求文档 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 类图时序图还存在问题，还需要整理。  状态图设计问题，需要修改。  需求文档格式问题 | | | |

# 第11周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 证券公司业务系统 | 报告日期 | 第11周 |
| 指导教师 | 汤世平 | 项目所处阶段 | 系统设计 |
| 项目组长 | 李伟宾 | 联系方式 |  |
| 项目小组成员 | 李官星 黄立夫 张弢 郭云坤 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 系统设计：  数据设计精化  体系结构设计  关键模块的详细设计：结合时序图 | | |
| 工作成果 | 完成数据结构设计  完成体系结构设计  整理类图  开始详细设计  状态图修改完成  需求文档格式更正  开始设计文档编写 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 数据结构设计和体系结构设计需要精化 | | | |

# 第12周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 证券公司业务系统 | 报告日期 | 第12周 |
| 指导教师 | 汤世平 | 项目所处阶段 | 系统设计 |
| 项目组长 | 李伟宾 | 联系方式 |  |
| 项目小组成员 | 李官星 黄立夫 张弢 郭云坤 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 完成系统设计，并整理需求规格说明书和设计说明书。 | | |
| 工作成果 | 完成设计文档  整理需求规格说明书  整理设计说明书 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
| 算法需要流程图 | | | |

# 第13周 项目进展报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 证券公司业务系统 | 报告日期 | 第13周 |
| 指导教师 | 汤世平 | 项目所处阶段 | 讲评 |
| 项目组长 | 李伟宾 | 联系方式 |  |
| 项目小组成员 | 李官星 黄立夫 张弢 郭云坤 | | |
| **项目进展状况** | | | |
| 项目任务 | 讲评  进行个人总结汇报 | | |
| 工作成果 | 项目完成 | | |
| **存在的问题与对策** | | | |
|  | | | |